Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2021 г. N 211

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Решений Ивановской городской Думы от 16.02.2022 [N 235](consultantplus://offline/ref=7AF309155F526D344270F653A460ECB24A2634528140D36032BEC01B24E19F047E18CE7EDF9CE3354280E9D72C8E60975DA8A0547BD0EE81DFAA973Ch9f8M),  от 27.04.2022 [N 254](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BB7524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M)) |  |

В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E6587E790CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5AB1524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) о наказах избирателей, порядке их рассмотрения и исполнения, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 18.05.2004 N 329, руководствуясь [пунктом 31 части 2 статьи 31](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC6E2577F770CE7EEA544A7821D5DF741E50E494785DC5FBB524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Устава города Иванова, Ивановская городская Дума решила:

1. Утвердить сводный [план](#P41) мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2022 году, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Иванова распределить по главным распорядителям бюджетных средств ассигнования, необходимые для финансового обеспечения мероприятий по выполнению наказов избирателей, указанных в [приложении](#P41) к настоящему решению.

3. Главным распорядителям бюджетных средств осуществление закупок производить в пределах средств, предусмотренных на выполнение наказов избирателей, утвержденных настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Рабочий край", разместить в сетевом издании газеты "Рабочий край" и на сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова

В.Н.ШАРЫПОВ

Председатель

Ивановской городской Думы

А.С.КУЗЬМИЧЕВ

Утвержден

решением

Ивановской городской Думы

от 22.12.2021 N 211

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Решений Ивановской городской Думы от 16.02.2022 [N 235](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E053797C0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BB7524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M),  от 27.04.2022 [N 254](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BB7524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M)) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N избирательного округа | N п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объем финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Примечание |
| 1 |  | Румянцев Е.В. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Румянцев Е.В. | МБДОУ "Детский сад N 15", ул. Арсения, д. 83 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Румянцев Е.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 33", ул. Лакина, д. 6 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Румянцев Е.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 107", пер. Запольный, д. 28А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Румянцев Е.В. | МБДОУ "Детский сад N 119", ул. Лакина, д. 8/32 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Румянцев Е.В. | МБДОУ "Детский сад N 136", ул. Колотилова, д. 64 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Румянцев Е.В. | МБУ СШОР N 2, проспект Шереметевский, д. 33А | Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря) | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Румянцев Е.В. | Ул. Черниковых, д. 31 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 300,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Румянцев Е.В. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 220,0 | В течение года |  |
|  | 9 | Румянцев Е.В. | Ул. 10 Августа, д. 65 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 10 | Румянцев Е.В. | Ул. Крутицкая, д. 24 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 11 | Румянцев Е.В. | Ул. Советская, д. 47 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 12 | Румянцев Е.В. | Ул. Суворова, д. 42 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Румянцев Е.В. | Ул. Суворова, д. 42 | Благоустройство территории | Управление благоустройства | 400,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Румянцев Е.В. | Ул. Садовая, д. 63 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 280,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 16 | Румянцев Е.В. | Ул. Черниковых, д. 33 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Румянцев Е.В. | МБОУ "СШ N 26", ул. Советская, д. 43 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 18 | Румянцев Е.В. | Ул. Суворова, д. 9А (многофункциональная спортивная площадка) | Ремонтные работы | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
| 2 |  | Бочкова Г.Ю. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Бочкова Г.Ю. | МБДОУ "Детский сад N 117", ул. Диановых, д. 5 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Бочкова Г.Ю. | МБДОУ "Детский сад N 147", проспект Строителей, д. 5 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Бочкова Г.Ю. | МБДОУ "Детский сад N 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Бочкова Г.Ю. | МБОУ "СШ N 56", ул. Летчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 650,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Бочкова Г.Ю. | Город Иваново, территория, ограниченная домами N 78А, 80А, 82А по улице 1-й Полевой и домами N 173А, 173Б, 175А по улице Лежневской | Устройство резинового покрытия спортивной площадки, приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 1000,0 | До 01.10.2022 |  |
| 2 | 6 | Бочкова Г.Ю. | Территория избирательного округа | Устройство пешеходных дорожек | Управление благоустройства | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 6 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BB4524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 7 | Бочкова Г.Ю. | Ул. 3-я Полетная, д. 1 | Выравнивание площадки, подсыпка песком и установка ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 8 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
| 2 | 9 | Бочкова Г.Ю. | Ул. Мякишева, д. 4А | Ремонт дворовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 400,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 9 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC58B1524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
| 3 |  | Шаляпин Б.А. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад N 1", Московский микрорайон, д. 7 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад N 2", Московский микрорайон, д. 11 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад N 79", ул. Кудряшова, д. 101 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад N 166", проспект Текстильщиков, д. 56А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 167", проспект Строителей д. 42 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад N 170", проспект Текстильщиков, д. 68А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Шаляпин Б.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 193", ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Шаляпин Б.А. | МБОУ "СШ N 17", ул. Маршала Василевского, д. 6 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Шаляпин Б.А. | МБОУ "СШ N 18", ул. Маршала Василевского, д. 6А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 450,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Шаляпин Б.А. | МБОУ "Гимназия N 36", ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 450,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 3 | 11 | Шаляпин Б.А. | Микрорайон Московский | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 11 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5FB3524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 12 | Шаляпин Б.А. | Территория избирательного округа | Ямочный ремонт межквартальных проездов и пешеходных дорожек | Управление благоустройства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Шаляпин Б.А. | Территория избирательного округа | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Управление благоустройства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Шаляпин Б.А. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 100,0 | В течение года |  |
| 3 | 15 | Шаляпин Б.А. | Территория избирательного округа | Озеленение территорий общего пользования в сквере "Московский" | Комитет по экологии | 150,0 | В течение года |  |
| (п. 15 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5FBB524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 16 | Шаляпин Б.А. | Ул. Кудряшова, д. 113 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
| 4 |  | Рясина Е.В. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Рясина Е.В. | МБДОУ "Детский сад N 161", пер. Чапаева, д. 19А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Рясина Е.В. | МБОУ "Лицей N 67", ул. Панина, д. 21 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Рясина Е.В. | Территория, ограниченная домами N 50 и N 52 по улице Генерала Хлебникова и домами N 75 и N 77А по улице Демьяна Бедного | Приобретение и установка спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 350,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 4 | Рясина Е.В. | Ул. Колесанова, д. 5 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 5 | Рясина Е.В. | Территория избирательного округа | Обустройство тротуарных дорожек | Управление благоустройства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 6 | Рясина Е.В. | Территория между МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 179", микрорайон 30, д. 35, и МБДОУ "Детский сад N 178", микрорайон 30, д. 36 | Кронирование деревьев, покос травы и корчевание пней | Комитет по экологии | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 7 | Рясина Е.В. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 300,0 | В течение года |  |
|  | 8 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
| 4 | 9 | Рясина Е.В. | Ул. Голубева, д. 9 | Установка игровых элементов и ограждения на детской площадке | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 400,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 9 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5EB5524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 10 | Рясина Е.В. | МБДОУ "Детский сад N 181", ул. Чапаева, д. 88 | Ремонтно-строительные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 5 |  | Копылова Е.Н. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Копылова Е.Н. | МБУ ДО ДМШ N 5, проспект Строителей, д. 100А | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 170,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 44", ул. Шубиных, д. 7А | Ремонтные работы | Управление образования | 110,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 50", ул. Любимова, д. 16 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 110,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Детский сад N 120", ул. Шубиных, д. 29В | Ремонтные работы | Управление образования | 110,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 169", проспект Строителей, д. 114А | Ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Детский сад N 173", ул. Шубиных, д. 29А | Ремонтные работы | Управление образования | 110,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 180", ул. Кавалерийская, д. 56В | Ремонтные работы | Управление образования | 110,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Копылова Е.Н. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 182", ул. Кавалерийская, д. 56Б | Ремонтные работы | Управление образования | 110,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Копылова Е.Н. | МБОУ "Гимназия N 3", ул. Любимова, д. 20А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Копылова Е.Н. | МБОУ "СШ N 5", ул. Любимова, д. 16А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 250,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Копылова Е.Н. | МБОУ "СШ N 20", пр. Строителей, д. 94А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 300,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 12 | Копылова Е.Н. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 200,0 | В течение года |  |
|  | 13 | Копылова Е.Н. | Ул. Куконковых, д. 128 | Установка качелей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Копылова Е.Н. | Ул. Котовского, д. 23 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
|  | 16 | Копылова Е.Н. | Проспект Текстильщиков, д. 6Г | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Копылова Е.Н. | Проспект Текстильщиков, д. 5В и 5Г | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 18 | Копылова Е.Н. | Территория избирательного округа | Ямочный ремонт дорог с применением инертного материала (щебень) | Управление благоустройства | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 19 | Копылова Е.Н. | Ул. Куконковых, д. 110 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 170,0 | До 01.10.2022 |  |
| 5 | 20 | Копылова Е.Н. | Проспект Строителей, д. 106А | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 20 введен [Решением](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BB5524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
| 6 |  | Волков И.Е. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Волков И.Е. | МБУК ЦБС ДБ "Центральная городская детская библиотека", ул. Шубиных, д. 16Б | Укрепление материально-технической базы | Комитет по культуре | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Волков И.Е. | МБДОУ "Детский сад N 13", ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Волков И.Е. | МБДОУ "Детский сад N 26", ул. Шубиных, д. 8 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Волков И.Е. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 88", ул. Маршала Василевского, д. 7Б | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Волков И.Е. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 188", ул. 5-я Коляновская, д. 70 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Волков И.Е. | МБОУ "СШ N 19", ул. Маршала Василевского, д. 7 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Волков И.Е. | МБОУ "СШ N 62", ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Волков И.Е. | МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Восток", спортивная площадка по адресу: проспект Строителей, д. 68, д. 70 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 9 | Волков И.Е. | Общественная территория "Детский городок "Буратино", проспект Строителей, д. 50 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 500,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 10 | Волков И.Е. | МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Восток", спортивная площадка по адресу: проспект Строителей, д. 50А | Асфальтирование, устройство резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 500,0 | До 01.10.2022 |  |
| 7 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Томс С.Р. | МБУК ЦБС ДБ, библиотека-филиал N 1, Кохомское шоссе, д. 17 | Укрепление материально-технической базы | Комитет по культуре | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 18", микрорайон Рождественский, д. 9 | Приобретение оборудования | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Томс С.Р. | МАДОУ - Центр развития ребенка - детский сад N 22, Кохомское шоссе, д. 22В | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 55", Кохомское шоссе, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 5 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 143", Кохомское шоссе, д. 7А | Ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Томс С.Р. | МБОУ "Гимназия N 3", ул. Любимова, д. 20А | Ремонтные работы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Томс С.Р. | МБОУ "СШ N 5", ул. Любимова, д. 16А | Ремонтные работы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Томс С.Р. | МБОУ гимназия N 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Ремонтные работы | Управление образования | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 11 | Установка элементов ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 10 | Томс С.Р. | Ул. Куконковых, д. 150 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 11 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 12 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 8 | Установка элементов ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе между домами 21 - 25 | Асфальтирование, устройство резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе между домами 21 - 25 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 500,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Томс С.Р. | Ул. Кавалерийская, д. 58 | Установка элементов ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 2 | Установка элементов ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
| 8 |  | Магницкий А.С. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад N 15" (корпус 2), ул. Садовая, д. 9 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 300,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад N 28", ул. Вольная, д. 20 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 57", ул. Войкова, д. 3 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 66", ул. Дунаева, д. 44 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 102", ул. Самойлова, д. 19 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад N 109", ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 1 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 157", ул. Дзержинского, д. 21 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Магницкий А.С. | МАОУ лицей N 21, ул. Арсения, д. 33/16 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 700,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Магницкий А.С. | МБОУ "СШ N 58", ул. Дунаева, д. 13 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 600,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Магницкий А.С. | МБУ ДО Дворец творчества, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 8 | 11 | Магницкий А.С. | Ул. Генкиной, д. 35 | Приобретение и установка спортивного оборудования, асфальтирование спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 11 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5CB1524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 12 | Магницкий А.С. | Ул. Зверева, д. 39 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Магницкий А.С. | Ул. Ноздрина, д. 7 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Магницкий А.С. | Ул. 8 Марта, д. 25 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Магницкий А.С. | МБУ ДО Центр детского творчества N 4, ул. Семенчикова, д. 14 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 16 | Магницкий А.С. | Клуб по месту жительства "Созвездие", ул. Комсомольская, д. 10 | Укрепление материально-технической базы | Администрация города Иванова | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 9 |  | Жеглов А.В. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 45", ул. Комсомольская, д. 39 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад N 53", ул. Андрианова, д. 25 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад N 76", ул. Октябрьская, д. 29/51 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Жеглов А.В. | МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида N 83, ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад N 95", ул. Дунаева, д. 24 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад N 99", ул. Андрианова, д. 23 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад N 113", ул. Семенчикова, д. 23 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 90,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Жеглов А.В. | МБОУ "СШ N 1", ул. 9 Января, д. 39 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 140,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Жеглов А.В. | МБОУ "СШ N 4", ул. Комсомольская, д. 52 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 140,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Жеглов А.В. | МБОУ "Гимназия N 32", проспект Ленина, д. 53 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 140,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Жеглов А.В. | Ул. Генкиной, д. 35 | Асфальтирование спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 1120,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 12 | Жеглов А.В. | Территория избирательного округа | Ямочный ремонт дорог | Управление благоустройства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Жеглов А.В. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 150,0 | В течение года |  |
|  | 14 | Жеглов А.В. | Проспект Шереметевский, д. 151 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 165,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
|  | 16 | Жеглов А.В. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 146", ул. Академика Мальцева, д. 7 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 9 | 17 | Жеглов А.В. | Ул. Калинина, д. 24 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 165,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 17 введен [Решением](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC53B3524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
| 10 |  | Чибизова О.Н. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Чибизова О.Н. | МБДОУ "Детский сад N 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Чибизова О.Н. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 11", ул. Революционная, д. 28А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Чибизова О.Н. | МБДОУ "Детский сад N 25", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Чибизова О.Н. | МБДОУ "Детский сад N 34", ул. Фролова, д. 9 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Чибизова О.Н. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 47", ул. Академика Мальцева, д. 21 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Чибизова О.Н. | МБОУ "СШ N 14", ул. 2-я Ключевая, д. 20 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Чибизова О.Н. | МБОУ "СШ N 14", ул. Апрельская, д. 3 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 1250,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Чибизова О.Н. | МБОУ "Лицей N 22", ул. Академика Мальцева, д. 36 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Чибизова О.Н. | Ул. Тимирязева, д. 16 | Асфальтирование спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 450,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 11 | Чибизова О.Н. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 100,0 | В течение года |  |
|  | 12 | Чибизова О.Н. | Ул. Авдотьинская, д. 26 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Чибизова О.Н. | Ул. Революционная, д. 101 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Чибизова О.Н. | Ул. Ермака, д. 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
| 11 |  | Заинчковская В.А. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 8", ул. Чихачева, д. 14 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад N 37", ул. Попова, д. 30 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад N 104", ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 142", ул. 2-я Минская, д. 2Б | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад N 171", ул. Кольчугинская, д. 5Б | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад N 183", ул. Генерала Горбатова, д. 9А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Заинчковская В.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 191", ул. Попова, д. 1 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Заинчковская В.А. | МБОУ "СШ N 11, корпус 2", ул. 1-я Минеевская, д. 25/2 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Заинчковская В.А. | МБОУ "СШ N 14", ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Заинчковская В.А. | МБОУ "СШ N 15", ул. Минская, д. 53 | Устройство спортивной площадки | Управление образования | 1000,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Заинчковская В.А. | Ул. Генерала Горбатова, д. 11 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 12 | Заинчковская В.А. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 50,0 | В течение года |  |
|  | 13 | Заинчковская В.А. | Ул. Генерала Горбатова | Обустройство тротуара | Управление благоустройства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Заинчковская В.А. | Ул. Фрунзе, д. 23 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 130,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Заинчковская В.А. | Ул. 1-я Минеевская, д. 4 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 18 | Заинчковская В.А. | Ул. 2-я Минская, д. 6 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 19 | Заинчковская В.А. | Ул. Киселевых, д. 32 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 170,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 20 | Заинчковская В.А. | Ул. Генерала Горбатова, д. 13 | Ремонт проезда к дворовой территории МКД | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
| 12 |  | Моисеенков Д.И. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
| 12 | 1 | Моисеенков Д.И. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал N 18, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| (п. 1 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC53BB524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 2 | Моисеенков Д.И. | МБУК "Парк Революции", ул. Первых Маевок, д. 55 | Благоустройство территории | Комитет по культуре | 500,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Моисеенков Д.И. | МБДОУ "Детский сад N 16", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73А | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Моисеенков Д.И. | МБДОУ "Детский сад N 40", ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Моисеенков Д.И. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 127", ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Моисеенков Д.И. | МБДОУ "Детский сад N 152", п/о 14, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Моисеенков Д.И. | МБОУ "СШ N 37", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | 400,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Моисеенков Д.И. | МБОУ "СШ N 43", ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | 400,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Моисеенков Д.И. | МБОУ "СШ N 64", ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 400,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Моисеенков Д.И. | МБУ ДО ЦДТ N 4, ул. 2-я Дачная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Моисеенков Д.И. | Ул. Люлина, д. 33 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125,0 | До 01.10.2022 |  |
| 12 | 12 | Моисеенков Д.И. | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 83А | Установка игровых элементов и элементов ограждения детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 375,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 12 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC52B5524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 13 - 14 | Исключены. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
| 13 |  | Мамедов Р.С. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 6", ул. Окуловой, д. 82 | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад N 9", ул. Окуловой, д. 75 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 120,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад N 60", ул. 1-я Меланжевая, д. 3/4 | Ремонтные работы | Управление образования | 120,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад N 71", ул. 1-я Меланжевая, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 120,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад N 87", ул. 3-я Чайковского, д. 2А | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад N 132", ул. Шувандиной, д. 84, д. 86 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 230,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Мамедов Р.С. | МБДОУ "Детский сад N 140", ул. Плесская, д. 6, ул. Хвойная, д. 2 | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Мамедов Р.С. | МБОУ "СШ N 42", ул. Окуловой, д. 1, ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 400,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Мамедов Р.С. | МБОУ "СШ N 49", ул. 1-я Меланжевая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Мамедов Р.С. | МБОУ "СШ N 63", ул. Академическая, д. 5 (корпус А), ул. Хвойная, д. 2 (корпус Б) | Ремонтные работы | Управление образования | 250,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Мамедов Р.С. | МБОУ "СШ N 65", ул. Шувандиной, д. 95, ул. Шувандиной, д. 84 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 250,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 12 | Мамедов Р.С. | Ул. 9-я Сосневская, д. 122 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Мамедов Р.С. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 110,0 | В течение года |  |
|  | 14 | Мамедов Р.С. | Ул. Красная, д. 58/7 | Приобретение и установка детского игрового оборудования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Мамедов Р.С. | Перекресток ул. Плесская и ул. 4-я Сокольская | Приобретение и установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 16 | Мамедов Р.С. | Ул. 9-й Проезд, д. 56 | Приобретение и установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Мамедов Р.С. | Ул. Окуловой, д. 68А | Приобретение и установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
| 14 |  | Климина Н.В. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Климина Н.В. | МБОУ "СШ N 41", ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 2700,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Климина Н.В. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Разработка ПСД на установку системы освещения стадиона "Восток", приобретение и установка системы освещения "Восток" | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 300,0 | В течение года |  |
| 15 |  | Андреев И.А. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 29", ул. Шошина, д. 15А | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад N 30", ул. Школьная, д. 22 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 32", ул. Победы, д. 61 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 250,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад N 41", ул. Сосновая, д. 16А | Ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад N 52", ул. Садовского, д. 4 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад N 59", ул. Шошина, д. 2А | Ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Андреев И.А. | МБДОУ "Детский сад N 160", пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Андреев И.А. | МБОУ "Гимназия N 23", ул. Шошина, д. 15Б | Устройство спортивной площадки | Управление образования | 400,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Андреев И.А. | МБОУ "СШ N 63", ул. Академическая, д. 5, ул. Хвойная, д. 2 | Замена окон в спортивном зале и ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Андреев И.А. | МБОУ "СШ N 65", ул. Шувандиной, д. 95, ул. Шувандиной, д. 84 | Ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Андреев И.А. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 100,0 | В течение года |  |
|  | 12 | Андреев И.А. | Ул. Шошина, д. 4А, д. 4Б | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Андреев И.А. | Ул. Товарная, д. 17, ул. Рыбинская, д. 58 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Андреев И.А. | Ул. Свободы, д. 19, д. 21 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Андреев И.А. | Ул. Шувандиной, д. 89, д. 91, д. 93, д. 93А | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 16 | Андреев И.А. | Ул. Сарментовой, д. 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Андреев И.А. | Ул. Академическая, д. 21 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 18 | Андреев И.А. | Ул. Победы, д. 63 (сзади дома на игровой площадке) | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 19 | Андреев И.А. | МБОУ "СШ N 65", ул. Шувандиной, д. 95, ул. Шувандиной, д. 84 | Устройство спортивной площадки | Управление образования | 300,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 16 |  | Козлов В.А. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Козлов В.А. | МБУК ЦБС ДБ г. Иванова, библиотека-филиал N 4, ул. Ташкентская, д. 95 | Укрепление материально-технической базы | Комитет по культуре | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Козлов В.А. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал N 19, ул. Ташкентская, д. 95А | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 23", ул. Радищева, д. 16 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад N 123", ул. Куликова, д. 10 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 145", ул. Ташкентская, д. 83Б | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад N 153", ул. Лежневская, д. 128А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад N 156", ул. Куликова, д. 24 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 162", ул. Лежневская, д. 150 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 164", ул. Кирякиных, д. 6 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Козлов В.А. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 165", ул. Радищева, д. 16А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Козлов В.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 195", ул. Володарского, д. 42 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 12 | Козлов В.А. | МБОУ "СШ N 2", ул. Куликова, д. 27 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 240,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 13 | Козлов В.А. | МБОУ "Лицей N 6", ул. Воронина, д. 8 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 240,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 14 | Козлов В.А. | МБОУ "СШ N 66", ул. Куликова, д. 19 | Укрепление материально-технической базы, ремонт стадиона "Юность" | Управление образования | 240,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 15 | Козлов В.А. | МБУ ДО СШОР N 3, ул. Лежневская, д. 158А | Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 130,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 16 | Козлов В.А. | Ул. Ташкентская, д. 99 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 700,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Козлов В.А. | Ул. Воронина, д. 2 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 350,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 18 | Козлов В.А. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 200,0 | В течение года |  |
|  | 19 | Козлов В.А. | МБОУ "СШ N 66", ул. Куликова, д. 19 | Кронирование и снос аварийных деревьев | Управление образования | 80,0 | В течение года |  |
| 17 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Белолапова О.В. | МБОУ "Детский сад N 190", ул. 13-я Березниковская, д. 19 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 350,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Белолапова О.В. | МБОУ "СШ N 68", ул. Некрасова, д. 51 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 400,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Белолапова О.В. | Пер. 2-й Кирпичный, д. 6/27 | Разработка ПСД на установку системы освещения спортивной площадки, приобретение и установка системы освещения спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
| 17 | 4 | Белолапова О.В. | Пер. 2-й Кирпичный, д. 6/27 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 17 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BB4524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 5 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 14 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
| 17 | 6 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 9 | Установка ограждения и дополнительных игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 500,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 6 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD5AB1524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 7 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
|  | 8 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 14 | Установка дополнительных игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 9 | Белолапова О.В. | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 93 | Установка дополнительных игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
| 17 | 10 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 40, пер. 2-й Летный, д. 11 | Установка ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 350,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 10 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD59B3524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
| 17 | 11 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 44 | Установка дополнительных игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 11 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD59BB524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 12 | Исключен. - [Решение](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DC5BBA524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254 | | | | | | |
|  | 13 | Белолапова О.В. | МБОУ "СШ N 8", ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 300,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 14 | Белолапова О.В. | пер. Силикатный, д. 44, д. 46, д. 53 | Благоустройство территории в районе домов N 44, 46, 53 | Управление благоустройства | 200,0 | В течение года |  |
| 18 |  | Петрова Т.К. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 56", ул. Зеленая, д. 22 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад N 70", ул. Велижская, д. 70А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад N 96", пер. Белинского, д. 9А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 140,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 108", ул. Танкиста Белороссова, д. 26 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 170,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад N 150", ул. Володарского, д. 9 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 130,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 159", ул. Володарского, д. 9А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 175", 2-я ул. Плеханова, д. 1 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 140,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Петрова Т.К. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 177", 2-я ул. Плеханова, д. 3 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 140,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Петрова Т.К. | МБОУ "Гимназия N 30", ул. Степанова, д. 9 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 300,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Петрова Т.К. | МБОУ "Лицей N 33", ул. Багаева, д. 38/17 | Устройство спортивной площадки | Управление образования | 1000,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 18 | 11 | Петрова Т.К. | Ул. Ташкентская, д. 16 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 170,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 11 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD58B5524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 12 | Петрова Т.К. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 80,0 | В течение года |  |
| 18 | 13 | Петрова Т.К. | Ул. Багаева, д. 37 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 13 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD5FB7524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 14 | Петрова Т.К. | МБОУ "Средняя школа N 7", ул. Танкиста Белороссова, д. 15 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 18 | 15 | Петрова Т.К. | Ул. Багаева, д. 37 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 120,0 | До 01.10.2022 |  |
| (п. 15 введен [Решением](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD5EB1524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
| 19 |  | Омехин А.В. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад N 19", ул. 1-я Мебельщиков, д. 6 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад N 20", пер. 1-й Рабфаковский, д. 6/32 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад N 38", ул. 23-я Линия, д. 11А | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад N 97", Бакинский проезд, д. 51Б | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад N 98", пер. Березниковский, д. 6 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад N 148", ул. Строительная, д. 2 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Омехин А.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 194", Шахтинский проезд, д. 81 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Омехин А.В. | МБОУ "СШ N 24", ул. 9-я Линия, д. 1/26 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Омехин А.В. | МБОУ "СШ N 39", ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 700,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 10 | Омехин А.В. | МБОУ "СШ N 54", ул. Володиной, д. 9 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 19 | 11 | Омехин А.В. | Ассоциация Спортивный клуб "Энергия", Бакинский проезд, д. 55А | Укрепление материально-технической базы | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| (п. 11 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD5DB3524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 12 | Омехин А.В. | Ул. Парижской Коммуны, д. 41 | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Омехин А.В. | г. Иваново, ул. 23-я Линия, д. 13 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 14 | Омехин А.В. | Ул. Мархлевского, д. 31 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Омехин А.В. | Институтский проезд, д. 5 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 16 | Омехин А.В. | Ул. Красных Зорь, д. 29/2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 17 | Омехин А.В. | Шахтинский проезд, д. 89 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 18 | Омехин А.В. | Ул. Парижской Коммуны, д. 13 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 19 | Омехин А.В. | Ул. Парижской Коммуны, д. 13 | Установка искусственных дорожных неровностей на придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 20 | Омехин А.В. | Пересечение улиц Кирпичная и 2-я Березниковская | Установка ограждения детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
| 20 |  | Кузьмичев А.С. |  | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Кузьмичев А.С. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал N 12, ул. Сахарова, д. 58 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 2 | Кузьмичев А.С. | МБДОУ "Детский сад N 17", ул. Героя Советского Союза Сахарова, д. 23 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Кузьмичев А.С. | МБДОУ "Детский сад N 24", ул. Суздальская, д. 2А | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Кузьмичев А.С. | МБДОУ "Детский сад N 27", ул. Льва Толстого, д. 12/3 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Кузьмичев А.С. | МБДОУ "Детский сад N 72", пер. Слесарный, д. 17 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 6 | Кузьмичев А.С. | МБДОУ "Детский сад N 89", ул. Лебедева-Кумача, д. 1 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Кузьмичев А.С. | МБДОУ "Детский сад N 135", ул. Льва Толстого, д. 6 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Кузьмичев А.С. | МБОУ "СШ N 29", ул. Героя Советского Союза Сахарова, д. 56 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| 20 | 9 | Кузьмичев А.С. | МБОУ "СШ N 35", ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| (п. 9 в ред. [Решения](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD5DBB524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
|  | 10 | Кузьмичев А.С. | МБОУ "СШ N 55", ул. Рабфаковская, д. 14 (корпус А) | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 11 | Кузьмичев А.С. | МБОУ "СШ N 55", ул. Ленинградская, д. 13 (корпус Б) | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 200,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 12 | Кузьмичев А.С. | Территория избирательного округа | Асфальтирование тротуаров и пешеходных дорожек округа | Управление благоустройства | 700,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Кузьмичев А.С. | Территория избирательного округа | Кронирование и снос аварийных деревьев | Комитет по экологии | 270,0 | В течение года |  |
|  | 14 | Кузьмичев А.С. | Ул. Красных Зорь, д. 42 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 140,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Кузьмичев А.С. | Ул. Суздальская, д. 4А | Установка дополнительных игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 16 | Кузьмичев А.С. | Ул. Кузнецова, д. 54 | Установка ограждения детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80,0 | До 01.10.2022 |  |
| 20 | 17 | Кузьмичев А.С. | МБОУ "СШ N 35", ул. Лебедева-Кумача, д. 3А | Укрепление материально-технической базы (установка оборудования для дистанционного автоматического открывания ворот) | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
| (п. 17 введен [Решением](consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8383C359CB48A9A868105BBC5E3587B7B0CE7EEA544A7821D5DF741E50E494784DD5CB5524FC195AD1CC92EC8C9707DFC2006i4f1M) Ивановской городской Думы от 27.04.2022 N 254) | | | | | | | | |
| 21 | Общегородской избирательный округ | | | Итого |  | 3000,0 |  |  |
|  | 1 | Бакакин А.Б. | Территория городского округа Иваново | Благоустройство территории | Управление благоустройства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 2 | Геворгян А.А. | МБДОУ "Детский сад N 5", ул. 5-я Сусанина, д. 3 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 3 | Геворгян А.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 184", ул. 13-й Проезд, д. 6 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 4 | Геворгян А.А. | МБОУ "СШ N 9", микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 5 | Денисов Л.А. | Территория городского округа Иваново | Обустройство клумбы | Комитет по экологии | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 6 | Лисицын В.В. | МБОУ "СШ N 37", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 80 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 7 | Лисицын В.В. | МБОУ "СШ N 43", ул. Носова, д. 49 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 8 | Лисицын В.В. | МБОУ "СШ N 64", ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 9 | Лисицын В.В. | Ул. Генерала Горбатова, д. 11 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 10 | Лисицын В.В. | Ул. Авдотьинская, д. 26 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 11 | Медведев С.С. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 196", ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 12 | Медведев С.С. | МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Восток", спортивная площадка по адресу: проспект Строителей, д. 68, 70 | Ремонт спортивной площадки МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Восток" | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 13 | Натурин Н.Н. | Ул. Лежневская, д. 119 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 15 | Таракчян А.А. | Территория городского округа Иваново | Благоустройство территории | Управление благоустройства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 16 | Троицкая Н.Б. | МБДОУ "Детский сад N 140", ул. Плесская, д. 6 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 17 | Троицкая Н.Б. | МБОУ "СШ N 63", ул. Академическая, д. 5, ул. Хвойная, д. 2 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 18 | Троицкая Н.Б. | Пересечение улиц Плесская и 4-я Сокольская | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 19 | Ячменев Е.С. | Проспект Текстильщиков, д. 76 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 20 | Бакакин А.Б. | МБОУ "СШ N 35", ул. Парижской Коммуны, д. 60 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 21 | Лисицын В.В. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал N 18, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 22 | Медведев С.С. | МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Восток", спортивная площадка по адресу: проспект Строителей, д. 50А | Приобретение и установка спортивного оборудования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 50,0 | До 01.10.2022 |  |
|  | 23 | Натурин Н.Н. | МБДОУ "Детский сад N 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 24 | Таракчян А.А. | МБОУ "СШ N 29", ул. Героя Советского Союза Сахарова, д. 56 | Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 25 | Ячменев Е.С. | МБОУ "СШ N 18", ул. Маршала Василевского, д. 6А | Ремонтные работы, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 50,0 | 2 - 4 кварталы |  |
|  | 26 | Синицын В.Г. | Объект культурного наследия регионального значения "Кладбище "Старых большевиков", середина 20-х годов XX века", ул. Фрунзе, около дома 9, с. 1 | Ремонтно-восстановительные работы | Управление благоустройства | 300,0 | До 01.10.2022 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | 63000,0 |  |  |